|  | × |  |
| --- | --- | --- |

ATA DE ACOMPANHAMENTO EM CAMPO

Portal de Cadastro e Solicitações

18 DE AGOSTO DE 2026

09h00 às 12h30  ·  CSC Amarante  ·  Presencial

Elaborado por

Carlos Eduardo (Cadu)

Product Owner  ·  Prottus Inteligência e Tecnologia

# 1.  IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Projeto | Portal de Cadastro e Solicitações — Amarante × Prottus |
| Data | 18 de agosto de 2026 |
| Horário | 09h00 às 12h30 (3h30 de duração) |
| Local | CSC Amarante — [confirmar unidade] |
| Modalidade | Presencial |
| Natureza | Acompanhamento em campo da operação (observação direta) |
| Redator | Carlos Eduardo (Cadu) — Product Owner, Prottus |

## Participantes

| Nome | Empresa / Área | Papel |
| --- | --- | --- |
| Carlos Eduardo (Cadu) | Prottus | Product Owner do projeto |
| Erika Fouchard | Amarante — Administrativo | Coordenadora |
| Beatriz Staudinger | Amarante — Administrativo | Operadora |

# 2.  OBJETIVO

Acompanhar presencialmente a operação diária do time Administrativo na plataforma Semplice, com o objetivo de validar em campo os gargalos que, até esta data, haviam sido levantados apenas de forma teórica na reunião de kick-off de 30 de julho de 2026.

Sobre a plataforma Semplice: trata-se do sistema SaaS desenvolvido por terceiros e atualmente utilizado pela Amarante para gerenciar as demandas de solicitações de compra de seus hotéis. É precisamente este sistema que o projeto em curso se propõe a reconstruir de forma aprimorada.

# 3.  CONTEXTO E MÉTODO

No kick-off, os gargalos, oportunidades e propostas de fluxo ideal foram mapeados a partir do relato dos stakeholders e da documentação oficial da Amarante — o PPT de fluxo de cadastro de item e fornecedor e o PDF do novo portal de cadastros. Nenhum desses pontos havia sido observado diretamente na operação.

Este acompanhamento consistiu em observação direta dos operadores executando suas rotinas no sistema, acompanhada de conversa com o time sobre as dores percebidas e as soluções que eles próprios enxergam.

# 4.  CONSTATAÇÕES

## 4.1  Síntese

Todos os cinco gargalos documentados no kick-off foram confirmados em campo. Nenhum se mostrou infundado, exagerado ou já resolvido. A observação direta acrescentou aos diagnósticos teóricos a mecânica concreta de como cada problema se manifesta no dia a dia e, em vários casos, a solução proposta pelos próprios operadores.

## 4.2  Diagnóstico central: usabilidade, não dados

A principal constatação do dia é que a maior parte das dificuldades não decorre da modelagem ou da qualidade dos dados, mas da falta de responsividade do sistema ao uso real do operador. O sistema não acompanha o ritmo nem a lógica de trabalho de quem o utiliza.

São falhas de baixa complexidade técnica e alto impacto na percepção do usuário. Detalhes aparentemente pequenos mudam completamente a relação do time com a ferramenta — e é exatamente esse o trabalho que estamos conduzindo: moldar o sistema ao uso real da operação.

DIRETRIZ DE PROJETO Experiência de uso deve ser tratada como requisito de primeira ordem no novo portal, e não como refinamento posterior. Foi o que a operação me mostrou com mais clareza neste acompanhamento.

## 4.3  Confirmação dos gargalos, item a item

### Gargalo 1 — Cadastro de itens em duplicidade

Confirmado. O sistema permite cadastrar itens distintos com diferença de um único caractere, e a busca não indica ao usuário quais itens semelhantes já existem na base. A duplicidade é, portanto, consequência direta de uma busca ineficaz — não de descuido do operador.

Solução apontada pelo setor: padronizar o registro de dados de itens e de fornecedores integralmente em caixa alta, independentemente de como o usuário digite. A normalização elimina divergências de capitalização como fonte de duplicidade e torna a busca mais previsível.

OBSERVAÇÃO MINHA A normalização em caixa alta é um requisito novo, não previsto na documentação de kick-off, e vale tanto para itens quanto para fornecedores. Registro, porém, que ela reduz ruído mas não resolve o gargalo: descrições diferentes para o mesmo produto continuarão gerando cadastros distintos. O remédio de fato é a busca por similaridade com lista suspensa de itens já cadastrados, conforme previsto no kick-off. As duas medidas são complementares.

### Gargalo 2 — Ausência de indicação automática de NCM

Confirmado. O sistema não oferece qualquer apoio à classificação fiscal do item.

Solução apontada pelos operadores: quando a solicitação do produto chega ao operador do Administrativo, o sistema deve apresentar uma pré-indicação de NCMs possíveis, derivada de classificações realizadas anteriormente para itens de perfil semelhante. O operador passa a escolher entre sugestões em vez de partir do zero.

### Gargalo 3 — Busca manual de NCM, lenta e sujeita a erro

Confirmado. Diretamente ligado ao gargalo 2. Cada usuário precisa pesquisar extensivamente o item para chegar ao NCM correto, o que atrasa toda a cadeia de aprovação.

Restrição relevante: a classificação fiscal não pode ser totalmente automatizada, por envolver julgamento subjetivo de natureza fiscal. A conferência humana permanece obrigatória. O ganho pretendido é de velocidade, por meio da pré-indicação descrita no gargalo 2 — não de substituição do operador. Isso reforça a diretriz já registrada no kick-off, de que a classificação assistida por IA está sempre sujeita a conferência humana do time Administrativo.

### Gargalo 4 — Solicitações incompletas sem prazo de expiração

Confirmado. Os usuários criam múltiplas solicitações incompletas que permanecem indefinidamente na lista, poluindo a visualização do dia a dia sem qualquer utilidade prática. O volume de registros inúteis compete por atenção com as solicitações que de fato exigem ação.

### Gargalo 5 — Impossibilidade de cadastro em lote

Confirmado. Não é possível registrar múltiplos itens de uma vez, o que torna o processo moroso e repetitivo.

Solução definida em campo: agrupar as solicitações por família de itens. Dentro de uma mesma família, o solicitante poderá cadastrar diversos itens em uma única solicitação. A justificativa é operacional e veio de quem avalia: o operador do Administrativo recebe um conjunto de itens coerentes entre si, o que torna a avaliação mais rápida e menos sujeita a erro do que analisar itens de naturezas distintas na mesma solicitação.

PONTO ENCERRADO Este ponto encerra a divergência que eu havia registrado no kick-off, em que minha anotação pessoal indicava lote com famílias diferentes e a gravação indicava restrição à mesma família. Fica definido: agrupamento por mesma família. Ainda preciso confirmar com a Amarante a lista oficial de famílias de itens conforme o PDM — "uso e consumo" foi citado apenas como exemplo ilustrativo durante a conversa e não vale como nomenclatura.

## 4.4  Ponto adicional identificado — notificações

As notificações de solicitações não funcionam conforme o esperado, gerando frustração recorrente nos operadores e erosão da confiança na plataforma. É um problema pontual, de escopo contido, mas com efeito desproporcional sobre a percepção geral do sistema.

Não configura alteração de escopo do projeto, e sim confirmação da relevância do requisito de sinalização visual clara de notificações, pendências e prioridade, já previsto no kick-off.

# 5.  IMPACTO SOBRE O PROJETO

Escopo, cronograma e prioridades permanecem inalterados. Não surgiu nenhum requisito que altere a estrutura do projeto definida no kick-off. Os pontos adicionais levantados dizem respeito ao aprimoramento do fluxo geral da operação, não a mudanças estruturais.

O ganho deste acompanhamento é de outra natureza: substituiu diagnóstico teórico por evidência observada e trouxe soluções propostas pelos próprios usuários, o que reduz o risco de construirmos funcionalidades desalinhadas da operação real.

# 6.  ENCAMINHAMENTOS

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Articular internamente a disponibilização de uma amostra da base de dados de itens e de fornecedores, para viabilizar a prototipação das primeiras versões do portal e sua validação com a equipe | Erika Fouchard e Beatriz Staudinger | A definir |

Nenhum outro encaminhamento formal foi acordado. Novo encontro presencial já está previsto para sexta-feira, 21 de agosto de 2026, com foco na continuidade dos trabalhos junto à área Fiscal.

PONTO DE ATENÇÃO A amostra da base de dados é o insumo que destrava a prototipação e ficou sem prazo e sem dono nominal. Devo cobrar definição de data já no encontro de 21/08.

# 7.  PONTOS A CONFIRMAR COM A AMARANTE

- Lista oficial das famílias de itens, conforme o PDM da Amarante (seção 4.3, gargalo 5)

- Unidade do CSC visitada neste acompanhamento

# 8.  REGISTRO DE HORAS

Lançamento a ser efetuado na planilha Controle de Horas Projeto Amarante.xlsx:

| Data | Atividade | Modalidade | Duração | Cadu | Sidney | Horas-pessoa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/08/2026 | Acompanhamento em campo — operação Administrativo | Presencial | 3h30 | Sim | Não | 3,5 |

O Sidney não participou deste acompanhamento. O total de 3,5 horas-pessoa corresponde exclusivamente à minha presença, das 09h00 às 12h30.