RELATÓRIO DE REUNIÃO

Kick Off do Projeto — Portal de Cadastro e Solicitações

Amarante (CSC) × Prottus Inteligência e Tecnologia

Data: 30 de julho de 2026

Modalidade: Presencial — Sede/CSC Amarante

Responsável Prottus (PO do projeto): Carlos Eduardo

Documento confidencial — uso interno Amarante e Prottus Inteligência e Tecnologia

# Sumário

1. Objetivo da Reunião

2. Participantes

3. Escopo Geral do Projeto

4. Diagnóstico — Cadastro de Itens

5. Fluxo Proposto — Cadastro de Item

6. Fluxo Proposto — Cadastro de Fornecedor

7. Requisitos e Observações Adicionais

8. Prioridades Definidas em Reunião

9. Ações Definidas e Responsáveis

10. Cronograma Geral do Projeto

11. Pontos de Atenção para Validação

# 1. Objetivo da Reunião

Reunião de abertura (kick off) do projeto entre Prottus e Amarante, realizada presencialmente no CSC, com duração aproximada de 2 horas, com o objetivo de alinhar o escopo geral dos projetos a serem implementados, apresentar o diagnóstico dos principais gargalos operacionais atuais e validar, em conjunto com as áreas envolvidas, a proposta de novo fluxo para os processos de cadastro de itens e de fornecedores.

Nota metodológica Gravei a reunião e usei a transcrição automática (Gemini) como apoio para revisar e enriquecer este relatório, além das minhas anotações e dos materiais oficiais (PPT e PDF de fluxo). Transcrição automática por IA não é 100% confiável — comete erros de reconhecimento de fala e de nomes próprios. Pontos que identifiquei apenas ao rever a gravação, sem confirmação nos materiais oficiais ou nas minhas anotações originais, estão sinalizados como pendentes de validação ao longo deste relatório e consolidados na Seção 11. O controle de horas desta e das próximas reuniões do projeto está registrado em planilha à parte (Controle de Horas — Projeto Portal de Cadastro).

# 2. Participantes

| Empresa / Área | Participantes |
| --- | --- |
| Prottus | Sidney (liderança do projeto na Prottus) e Carlos Eduardo (PO do projeto) |
| Amarante — CSC (confirmados) | Beatriz Staudinger e Danúbia Silva |
| Amarante — convidados do convite da reunião | Erika Fouchard, Amanda Cavalcante, Bruno Aguiar, Catarina Silva, Rafael Lima, Mariana Santos, Samuel Santos, Mateus Santana e Bianca Neves |

A segunda linha reflete a lista de convidados do convite de calendário da reunião — não é necessariamente a lista de quem esteve presente e participou ativamente, apenas quem foi convidado. Os nomes que consegui identificar claramente nas falas foram: Catarina Silva, Mariana Santos, Samuel Santos, Mateus Santana e Rafael Lima. Boa parte das falas da Amarante ficou registrada apenas como "alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1)" — reescutando a gravação não deu para identificar com certeza quem estava falando, provavelmente Beatriz e/ou Danúbia, mas sem confirmação.

# 3. Escopo Geral do Projeto

Foram apresentados dois projetos distintos, com maturidade e prioridade diferentes:

## 3.1. Portal de Cadastro e Solicitações — Insumos e Fornecedores

Projeto prioritário. Sistema para controle de estoque, solicitações de insumos, cadastro e edição de fornecedores, com controles segmentados por hotel/unidade. É o foco desta primeira fase do projeto.

## 3.2. Portal de Fornecedores/Notas Fiscais

Sistema já existente, construído por outra empresa, que não atende completamente às necessidades da operação. O objetivo é dar controle total sobre fornecedores e notas fiscais associadas — situação de pagamento, direcionamento ao centro de custo correto e integração com as notas já coletadas no V360.

O principal problema relatado hoje neste front é a associação da nota fiscal ao centro de custo correto. Foi destacado como ponto crítico de integração que este portal converse com o Portal de Cadastro, para reaproveitar informações já validadas e evitar retrabalho.

Revendo a gravação da reunião, percebi um detalhe de escopo relevante que não estava nas minhas anotações originais: o foco inicial deste portal seria apenas fornecedores de SERVIÇO — o problema relatado é que o V360 captura notas fiscais de serviço sem centro de custo ou dados de contrato, travando o fluxo de aprovação e os pagamentos. Fornecedores de mercadoria e o acompanhamento de ordens de compra (follow-up) ficariam para uma V2, junto com o item de follow-up já registrado na Seção 8.

Ponto de atenção O Portal de Fornecedores/Notas Fiscais ainda não tem fluxo desenhado no material oficial — hoje registramos apenas o problema central (associação nota fiscal × centro de custo). Confirmei reescutando a gravação que o recorte "serviços na V1, mercadorias na V2" foi mesmo dito na reunião, mas ele não está no PPT nem no PDF oficiais; ainda preciso alinhar isso formalmente com a Amarante antes de tratá-lo como escopo fechado.

# 4. Diagnóstico — Cadastro de Itens

Gargalos apresentados pela Amarante e ações propostas, validadas em reunião:

| # | Gargalo identificado | Ação proposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cadastro de itens em duplicidade — inclusive com cadastros diferentes para o mesmo item entre hotéis. | Lista suspensa já na primeira tela do cadastro, sugerindo itens semelhantes já existentes na base. |
| 2 | Falta de atributos e finalidade do item (ex.: tipo de tecido de uma fronha), prejudicando descrição e classificação do NCM. | Campos de atributos obrigatórios, definidos automaticamente de acordo com a família do item e alinhados ao PDM. |
| 3 | Busca manual do NCM — processo lento e sujeito a erro. | Busca assistida por IA, sem eliminar a etapa de conferência pelo time Administrativo. |
| 4 | Solicitações incompletas retornam ao solicitante e ficam registradas como "questionário", virando pendência sem prazo definido. | Solicitação incompleta deixa de ser contabilizada como cadastro; o sistema expira e elimina automaticamente os registros não finalizados. |

Um quinto gargalo foi levantado verbalmente durante a reunião, sem constar no PPT oficial (que lista apenas os 4 acima) — por isso não entrou na tabela de gargalos apresentados, mas está documentado aqui por ter sido efetivamente discutido e validado ao vivo:

| # | Gargalo identificado | Ação proposta |
| --- | --- | --- |
| 5 | Cadastro de múltiplos itens em uma única solicitação — hoje é preciso abrir um formulário por item, fragmentando o trabalho do solicitante. | Permitir cadastro em lote dentro de uma mesma solicitação, evitando a fragmentação excessiva. |

Detalhe a validar Reparando bem, percebi uma divergência entre a minha anotação original e o que ouvi na gravação sobre o alcance dessa melhoria: nas minhas anotações, o cadastro em lote valeria até para itens de famílias diferentes (ex.: material de limpeza e roupas na mesma solicitação); já na gravação ficou registrado que o lote seria restrito a itens da MESMA família. Nenhuma das duas é o material oficial (PPT/PDF) — é o meu registro pessoal de um lado e o que ouvi na reunião do outro, então qualquer um dos dois pode estar impreciso. Preciso confirmar diretamente com a Amarante qual versão é a correta antes de fechar esse requisito no desenho do MVP.

Durante a reunião também discutimos outros três pontos, ainda não documentados no material oficial, e que valem registro para o desenho da solução:

- Segmentação por unidade: a Amarante mantém bases de itens separadas por unidade (ex.: Japaratinga, Maragogi, Maceió). O sistema precisa identificar a unidade do solicitante na busca, sem descartar uma futura unificação das bases — ponto de arquitetura relevante para o desenho do cadastro.

- Clonagem de solicitações: possibilidade de "clonar" uma solicitação já existente para agilizar o preenchimento de itens semelhantes.

- Estados de rascunho e finalizado: o sistema deveria distinguir solicitações em rascunho (ainda sendo preenchidas) de solicitações finalizadas, evitando que cadastros incompletos consumam tempo da equipe administrativa — isso complementa o gargalo 4 da tabela acima, com um mecanismo de controle mais claro do que apenas o cancelamento por SLA.

# 5. Fluxo Proposto — Cadastro de Item

Fluxo validado em reunião, consistente entre a apresentação, o documento de fluxo detalhado e minhas anotações. Etapas destacadas como melhoria em relação ao processo atual estão sinalizadas.

## Solicitante

- Insere a descrição do item (pode ser apenas o primeiro nome do produto).

- MELHORIA — Verifica duplicidade: o portal lista automaticamente os itens já cadastrados no ERP com aquela descrição, com seus respectivos códigos.

- Seleciona a família do item.

- MELHORIA — Preenche os atributos: os campos são liberados/travados de acordo com a família selecionada, alinhados à definição do PDM. Cada atributo exibe exemplos do PDM ao passar o mouse.

- MELHORIA — Preenche descrição curta e longa, com exemplo no rodapé do campo (ex.: "AGUA MINERAL NAT C/GAS 300ML").

- Preenche dados complementares: centro de custo e unidade de medida.

- Preenche dados importantes: fonte do produto (nacional/estrangeira), flag de ativo fixo, link do produto (não obrigatório) e observação.

- Finaliza e envia para aprovação.

## Sistema

- MELHORIA — Classifica o NCM automaticamente, com preenchimento assistido por IA.

## Time Administrativo

- Confere os dados preenchidos pelo solicitante e ajusta a descrição curta/longa, se necessário.

- Confere o NCM sugerido e ajusta, se necessário.

- Finaliza o cadastro, com integração ao SAP.

SLA — Time Administrativo: 1 dia útil para conferência e finalização.

A confirmar Ouvi durante a reunião que a meta definitiva é 1 dia útil (como já consta no PDF oficial), mas que para a fase inicial do projeto seria adotada uma meta de 2 dias úteis, para acomodar particularidades de integração com o setor de ativo fixo no SAP.

# 6. Fluxo Proposto — Cadastro de Fornecedor

Prioridade posterior à entrega do fluxo de itens. O fluxo se divide em duas frentes: entrada/triagem e compliance/homologação.

## 6.1. Entrada e Triagem

O solicitante interno seleciona o tipo de fornecedor logo na primeira tela, e cada tipo segue um caminho distinto:

| Tipo de fornecedor | Caminho de dados |
| --- | --- |
| CNPJ | Consulta automática via Sintegra/Receita Federal (RFB); segue para formulário externo ao fornecedor (financeiro, compliance e ética) e depois para análise de compliance. |
| CPF | Solicitante preenche os dados próprios (nome, e-mail, endereço); mesmo fluxo de formulário e compliance do CNPJ. |
| Órgão público | Consulta via RFB/Sintegra, sem envio de formulário ao fornecedor e sem passar por compliance — segue direto ao Administrativo. |
| Internacional | Solicitante preenche dados próprios (razão social, NIF, DUNS, endereço); sem formulário, mas passa por análise de compliance. |

Em todos os fluxos, são exigidos campos complementares obrigatórios: resorts atendidos (MCZ, MGI, JPT, SALG ou MV4 Corporativo), valor do contrato, grupo de fornecimento (serviços ou mercadorias), além das flags de "urgente" e "marketplace" — esta última dispensa a obrigatoriedade de dados bancários/PIX.

## 6.2. Compliance e Homologação

A equipe de Compliance analisa a solicitação (formulário preenchido, para CNPJ/CPF, ou direto para internacional) e decide entre três caminhos:

- Aprovado — segue automaticamente para o Administrativo.

- Questionado — retorna ao fornecedor/solicitante para correção, com justificativa registrada; após o retorno, Compliance analisa novamente.

- Reprovado — depende de decisão da Diretoria: se autorizado, segue ao Administrativo; se negado, o cadastro é cancelado.

No Administrativo, ocorre a conferência final dos dados e a homologação do cadastro, encerrando o processo.

Durante a reunião também foi mencionado um quarto status, não mapeado no PDF: "aprovado com ressalvas", para casos em que o fornecedor inicia o serviço sem alguma documentação (ex.: NR de trabalho em altura) e se compromete a regularizar depois. Esse status seria registrado por um coordenador da área, que entendi ser chamado de Airon — nome que ainda preciso confirmar, porque nome próprio é fácil de errar só de ouvido.

## SLAs e Cancelamento Automático

| Etapa | Prazo / Regra |
| --- | --- |
| Fornecedor | 2 dias úteis — após o prazo, cancelamento automático da solicitação. |
| Compliance | 3 dias úteis — após o prazo, cancelamento automático da solicitação. |
| Administrativo | 1 dia útil. |

Nota Na gravação ouvi menção a um "SLA de seis dias úteis" para o processo completo de cadastro de fornecedores. Isso não bate com os prazos que constam no PDF oficial de fluxo, que é a fonte confiável aqui (5 dias úteis para o fornecedor + 5 dias úteis para compliance + 1 dia útil para o administrativo). Mantive os números do PDF na tabela acima e descartei o "seis dias" que ouvi na reunião — deve ter sido um lapso na hora de falar ou algo que entendi errado.

# 7. Requisitos e Observações Adicionais

Pontos levantados ao longo da conversa, complementares ao fluxo apresentado, e que devem ser considerados no desenho da solução:

- Calendário de dias úteis: precisa ser criado e integrado ao sistema, para permitir contagem correta de SLA e eventuais limitações com base na data do cadastro.

- UI: interface bem desenvolvida, com sinalização visual clara de notificações, pendências e prioridade para todas as partes envolvidas.

- Log de operações: registro completo de cada ação do novo portal — solicitação, tempo até resposta, feedback e status — para uso posterior em gestão e auditoria.

- Encerramento automático de processos sem resposta após tempo X — as métricas de prazo ainda estão em avaliação pela Amarante, não definidas.

- Compliance: necessidade de formulário mais completo e estruturado, com métricas de cadastro para garantir que o fornecedor seja homologado corretamente.

- Particularidades de fornecedores: casos em que o fornecedor segue sem alguma documentação, mas com ressalvas registradas (ex.: exigência de especialista para determinado serviço) — essas condições precisam ficar visíveis para todas as partes envolvidas.

- Follow-up de solicitações internas de outros setores: item relacionado ao projeto, mas com entrega prevista apenas para a V2 — fora do escopo desta primeira fase.

- SLA configurável por fases (discutido na reunião): uma versão inicial mais simples, focada apenas em apontamento de tempo, e uma versão posterior com histórico completo e telas de configuração dos próprios prazos.

- Notificações multicanal (discutido na reunião): alertas automáticos de prazo por e-mail, WhatsApp ou SMS para o fornecedor, antes do cancelamento automático da solicitação.

- Relatório centralizado de status (discutido na reunião): painel único mostrando onde cada solicitação está parada — com compliance, com o solicitante ou com o fornecedor — reforça o item de Dashboard já previsto nas próximas etapas.

- Homologação contínua de fornecedores (discutido na reunião): lista de fornecedores já homologados por tipo de serviço, para reduzir a necessidade de recadastro completo a cada nova contratação do mesmo fornecedor.

# 8. Prioridades Definidas em Reunião

- Cadastro de Itens — prioridade máxima, início imediato.

- Cadastro de Fornecedores de serviço — após entregas da frente de itens; fornecedores de mercadoria ficam para a V2 (recorte que ouvi na reunião — ver Seção 3.2, ainda preciso confirmar formalmente com a Amarante).

- Controle de follow-up de pedidos e solicitações — previsto para a V2.

# 9. Ações Definidas e Responsáveis

Lista de próximos passos com responsável, que anotei durante a reunião:

| Ação | Responsável |
| --- | --- |
| Definir padrão de utensílios do CSC, eliminando variações desnecessárias no cadastro. | Grupo |
| Desenvolver o Portal de Cadastro (itens e fornecedores), com busca, clonagem e fluxo automático. | Grupo |
| Estabelecer indicadores de SLA por etapa do processo. | Grupo |
| Criar dashboard visual de solicitações pendentes, prazos e responsáveis. | Grupo |
| Criar calendário de dias úteis e feriados para o cálculo correto do SLA. | Grupo |
| Apresentar soluções de mercado para acompanhamento de pedidos e recebimento de fornecedores. | Samuel Santos |
| Definir regras e métricas de cálculo do SLA de cadastro. | Grupo |
| Investigar viabilidade técnica de inserção de itens via API. | Mateus Santana |
| Enviar documento com as regras completas do processo para Carlos Eduardo. | Amarante (não consegui identificar exatamente quem falou) |
| Gravar vídeos demonstrando o processo atual de cadastro, solicitação e aprovação. | Amarante (não consegui identificar exatamente quem falou) |
| Agendar visitas presenciais para acompanhamento do fluxo diário, a partir da 3ª semana de agosto. | Rafael Lima e Mateus Santana |
| Definir cronograma com datas de entrega, após alinhamento completo das especificações. | Grupo |

# 10. Cronograma Geral do Projeto

Cronograma de alto nível, com duração total estimada de 16 semanas a partir do kick off (30/07/2026) — o que projeta a conclusão do projeto para meados de novembro de 2026, alinhado com o prazo de novembro/dezembro que discutimos na reunião:

| Atividade | Período (semanas) |
| --- | --- |
| Kickoff | Semana 1 |
| Imersão no CSC | Semanas 1 a 2 |
| Levantamento detalhado dos processos | Semanas 1 a 2 |
| Desenho AS IS | Semanas 1 a 3 |
| Desenho TO BE | Semanas 2 a 4 |
| Matriz de Priorização | Semana 3 |
| Desenvolvimento das iniciativas prioritárias | Semanas 3 a 16 |
| Descoberta de novas oportunidades | Semanas 3 a 16 |
| Homologações | Semanas 4 a 16 |
| Implantações | Semanas 4 a 16 |
| Acompanhamento de indicadores | Semanas 5 a 16 |

Ou seja: as três primeiras semanas são de descoberta e desenho (imersão, levantamento, AS IS/TO BE e priorização); a partir da semana 3-4, desenvolvimento, homologação, implantação e descoberta de novas oportunidades passam a rodar em paralelo até o fim do projeto, com acompanhamento de indicadores a partir da semana 5.

# 11. Pontos de Atenção para Validação

Consolidação de todos os pontos que dependem de confirmação direta com a Amarante antes de virarem escopo fechado:

- Confirmar com a Amarante o alcance do cadastro em lote de itens: famílias diferentes (minha anotação) ou mesma família (o que ouvi na reunião) — nenhuma das duas é o material oficial.

- Levantar o fluxo atual e os requisitos completos do Portal de Fornecedores/Notas Fiscais, ainda sem desenho formal — inclusive o recorte "serviços na V1, mercadorias na V2" que ouvi na reunião, mas que não está nos documentos oficiais.

- Confirmar a meta intermediária de 2 dias úteis para o cadastro de item na fase inicial do projeto (o que ouvi na reunião), frente à meta definitiva de 1 dia útil (PDF).

- Confirmar nome e cargo do coordenador que entendi como "Airon", responsável pelo status "aprovado com ressalvas" de fornecedores.

- Formalizar cronograma detalhado (datas, marcos e responsáveis) com base na priorização (Itens → Fornecedores de serviço → Fornecedores de mercadoria/Follow-up) e no cronograma de alto nível da Seção 10.

Relatório elaborado por Carlos Eduardo (PO do projeto — Prottus) com base na apresentação da Amarante, no documento de fluxo detalhado, nas anotações feitas durante a reunião e na gravação da reunião, revisada criticamente.